Product Backlog

6주차 · 제품 요구사항 목록 (우선순위 정렬)

| 프로젝트명 | 시각장애인을 위한 Vision AI 기반 실내 내비게이션 |
| --- | --- |

| 조 | 2 조 |
| --- | --- |
| 지도교수 | 김재정 교수 (서명) |
| 조원 | 202102625 김윤재 / 202002507 손정혁 / 202102677 이상혁 / 202202643 조민정 / 202002573 최정연 |
| 제출일자 | 2026. 10. 12. |
| GitHub 저장소 | https://github.com/CNU-26-VLM-navigation/CNU-26-team02 |

Document Revision History

| Rev# | Date | Affected Section | Author |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026/10/12 | 최초 작성 | 조민정 |

- 0. Backlog Document Header

| Project Name | VLM 기반 시각장애인 실내 내비게이션 시스템 |
| --- | --- |
| Version | v1.0 |
| 작성일 / 수정일 | 2026.10.12 / 2026.10.12 |
| Product Owner (PO) | 조민정 |
| Scrum Master (SM) | 최정연 |
| Developers (팀원) | 김윤재, 이상혁, 손정혁 |

- 1. Product Vision & Success Metrics

- 1.1 Product Vision

본 프로젝트는 시각장애인이 낯선 실내 공간에서 목적지까지 안전하고 독립적으로 이동할 수 있도록 돕는 실내 내비게이션 시스템을 개발한다. 기존 실내 안내 체계는 표지판, 호실, 층 표시 등 시각 정보에 의존하여 시각장애인이 현재 위치와 이동 방향을 파악하기 어렵다. 이를 해결하기 위해 웨어러블 카메라와 VLM을 활용하여 주변 환경의 표지판, 호실, 출입구 등 이동 단서를 인식한다. 인식된 환경 정보와 사용자의 목적지를 바탕으로 LLM이 이동 방향을 판단하고 음성으로 안내한다. 또한 층간 이동과 경로 이탈 상황에서 이동 상태를 관리하고 주변 환경을 재탐색하여 길안내를 지속한다. 이를 통해 별도의 실내 인프라 설치 없이 기존 환경 정보를 활용하여 시각장애인의 실내 이동 접근성과 자율성을 높이고자 한다.

- 1.2 Success Metrics

| 번호 | 지표 | 목표치 | 측정 방법 · 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 목적지 도달 성공률 | 80% 이상 | 실제 실내 테스트 시 출발지→목적지 도달 성공 여부 측정 |
| 2 | 실내 안내정보 인식 성공률 | 80% 이상 | 표지판·호실·층 표시 등의 정답 대비 인식 성공 비율 |
| 3 | 잘못된 방향 안내 횟수 | 경로당 1회 이하 | 실내 이동 테스트 중 잘못된 방향 안내 횟수 기록 |
| 4 | 안내 이해도 및 유용성 | 5점 만점 중 4점 이상 | 프로토타입 사용 후 사용자 평가 |

- 2. 전체 Epic 구조 (도메인 기준)

| Epic ID | Epic 이름 | 설명 | 양식 4 §2.3의 기능 (코어/부가) |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | 사용자 음성 상호작용 | 음성으로 목적지를 설정하고 이동 안내 및 사용자 요청을 처리 | 코어 |
| E2 | 실내 환경 및 이동 단서 인식 | VLM으로 표지판, 호실, 층, 랜드마크, 방향 정보를 인식하고 추출 | 코어 |
| E3 | 경로 탐색 및 이동 안내 | 목적지와 주변 환경 정보를 바탕으로 이동 방향을 판단하고 단계별 안내 생성 | 코어 |
| E4 | 이동 상태 및 층간 이동 관리 | 이동 중 현재 위치와 진행 상태를 관리하고 층간 이동 시 상태 전환 | 코어 |
| E5 | 경로 이탈 및 오류 복구 | 이동 경로 이탈이나 인식 불확실성 발생 시 재탐색 및 안내 복구 | 코어 |

- 3. 개별 Epic 내용

- 3.1 E1 – 사용자 음성 상호작용

US-01 음성 기반 목적지 설정

| Epic | E1 사용자 음성 상호작용 | US ID | US-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| User Story (As a [Actor] / I want [행동] / So that [가치]) |  |  |  |
| As a 시각장애인 사용자로서 I want 음성으로 이동할 목적지를 설정하고 싶다. So that 화면 조작 없이 길안내를 시작할 수 있다. |  |  |  |
| Priority | ☑ Must ☐ Should ☐ Could ☐ Won't | Estimate (SP) | 5 SP |

Acceptance Criteria  (Given / When / Then — 핵심 3~5개만 요약)

| AC ID | Given (상황) | When (행동) | Then (결과) |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | 음성 입력이 가능한 상태 | “410호로 안내해 줘”라고 요청 | 목적지가 ‘410호’로 설정된다 |
| AC-02 | 목적지가 설정되지 않은 상태 | 길안내 시작 요청 | 목적지 입력을 요청한다 |
| AC-03 | 음성에서 목적지를 식별할 수 없음 | 목적지 설정 시도 | 목적지를 임의로 설정하지 않고 재입력을 요청한다 |

US-02 이동 안내 음성 출력 및 재요청

| Epic | E1 사용자 음성 상호작용 | US ID | US-02 |
| --- | --- | --- | --- |
| User Story (As a [Actor] / I want [행동] / So that [가치]) |  |  |  |
| As a 시각장애인 사용자로서 I want 이동 안내를 음성으로 듣고 필요할 때 다시 요청하고 싶다. So that 안내를 놓치더라도 화면을 보지 않고 이동을 이어갈 수 있다. |  |  |  |
| Priority | ☑ Must ☐ Should ☐ Could ☐ Won't | Estimate (SP) | 5 SP |

Acceptance Criteria  (Given / When / Then — 핵심 3~5개만 요약)

| AC ID | Given (상황) | When (행동) | Then (결과) |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | 이동 지시가 생성된 상태 | 음성 출력 요청 | 해당 이동 지시가 음성으로 출력된다 |
| AC-02 | 이전 이동 안내가 존재 | “다시 알려줘”라고 요청 | 직전 이동 안내가 다시 출력된다 |
| AC-03 | 목적지 도착이 확인됨 | 음성 출력 요청 | 목적지 도착 안내가 출력된다 |

- 3.2 E2 – 실내 환경 및 이동 단서 인식

US-03 실내 표지판 및 주요 시설 인식

| Epic | E2 실내 환경 및 이동 단서 인식 | US ID | US-03 |
| --- | --- | --- | --- |
| User Story (As a [Actor] / I want [행동] / So that [가치]) |  |  |  |
| As a 시각장애인 사용자로서 I want 카메라를 통해 주변 표지판과 주요 시설을 인식하고 싶다. So that 직접 확인하기 어려운 실내 환경 정보를 파악할 수 있다. |  |  |  |
| Priority | ☑ Must ☐ Should ☐ Could ☐ Won't | Estimate (SP) | 8 SP |

Acceptance Criteria  (Given / When / Then — 핵심 3~5개만 요약)

| AC ID | Given (상황) | When (행동) | Then (결과) |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | 이미지에 ‘410호’ 표지판이 존재 | VLM 이미지 분석 수행 | ‘410호’가 인식 결과에 포함된다 |
| AC-02 | 이미지에 층 표시가 존재 | VLM 이미지 분석 수행 | 해당 층 정보가 추출된다 |
| AC-03 | 이미지에 출구 또는 엘리베이터 표지가 존재 | VLM 이미지 분석 수행 | 해당 시설 정보가 추출된다 |
| AC-04 | 식별 가능한 표지판이 없음 | VLM 이미지 분석 수행 | 확인되지 않은 표지판 정보를 생성하지 않는다 |

US-04 랜드마크 및 방향 정보 추출

| Epic | E1 사용자 음성 상호작용 | US ID | US-04 |
| --- | --- | --- | --- |
| User Story (As a [Actor] / I want [행동] / So that [가치]) |  |  |  |
| As a 시각장애인 사용자로서 I want 주변 환경에서 랜드마크와 방향 정보를 파악하고 싶다. So that 현재 위치와 목적지 방향을 판단하는 데 활용할 수 있다. |  |  |  |
| Priority | ☑ Must ☐ Should ☐ Could ☐ Won't | Estimate (SP) | 8 SP |

Acceptance Criteria  (Given / When / Then — 핵심 3~5개만 요약)

| AC ID | Given (상황) | When (행동) | Then (결과) |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | 이미지에 호실과 공간 정보가 존재 | 이동 단서 분석 수행 | 호실과 공간 유형이 랜드마크로 추출된다 |
| AC-02 | 표지판에 방향 화살표가 존재 | 방향 정보 분석 수행 | 화살표가 가리키는 방향이 추출된다 |
| AC-03 | 표지판에 목적지와 방향이 함께 표시됨 | 이동 단서 분석 수행 | 목적지와 해당 방향이 연결되어 반환된다 |
| AC-04 | 방향 정보를 식별할 수 없음 | 방향 정보 분석 수행 | 임의의 방향을 생성하지 않는다 |

- 3.3  E3 – 경로 탐색 및 이동 안내

US-05 목적지 기반 이동 방향 판단

| Epic | E3 경로 탐색 및 이동 안내 | US ID | US-05 |
| --- | --- | --- | --- |
| User Story (As a [Actor] / I want [행동] / So that [가치]) |  |  |  |
| As a 시각장애인 사용자로서 I want 현재 환경 정보와 목적지를 바탕으로 이동 방향을 안내받고 싶다. So that 낯선 실내 공간에서도 올바른 방향으로 이동할 수 있다. |  |  |  |
| Priority | ☑ Must ☐ Should ☐ Could ☐ Won't | Estimate (SP) | 8 SP |

Acceptance Criteria  (Given / When / Then — 핵심 3~5개만 요약)

| AC ID | Given (상황) | When (행동) | Then (결과) |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | 목적지가 설정되고 이동 방향 정보가 확인됨 | 길안내 요청 | 확인된 정보를 바탕으로 이동 방향이 결정된다 |
| AC-02 | 현재 위치가 목적지와 일치함 | 길안내 요청 | 목적지 도착으로 판단한다 |
| AC-03 | 이동 방향을 판단할 정보가 부족함 | 길안내 요청 | 임의의 이동 방향을 결정하지 않고 추가 탐색을 요청한다 |

US-06 이동 안내 음성 출력 및 재요청

| Epic | E3 경로 탐색 및 이동 안내 | US ID | US-06 |
| --- | --- | --- | --- |
| User Story (As a [Actor] / I want [행동] / So that [가치]) |  |  |  |
| As a 시각장애인 사용자로서 I want 이동 상황에 맞는 다음 행동을 단계적으로 안내받고 싶다. So that 복잡한 실내 경로에서도 이동 지시를 쉽게 이해하고 수행할 수 있다. |  |  |  |
| Priority | ☑ Must ☐ Should ☐ Could ☐ Won't | Estimate (SP) | 5 SP |

Acceptance Criteria  (Given / When / Then — 핵심 3~5개만 요약)

| AC ID | Given (상황) | When (행동) | Then (결과) |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | 다음 이동 방향이 오른쪽으로 결정됨 | 이동 안내 생성 | 오른쪽으로 이동하라는 지시가 생성된다 |
| AC-02 | 새로운 환경 정보가 입력됨 | 다음 안내 생성 | 갱신된 환경 정보를 반영하여 다음 행동을 안내한다 |
| AC-03 | 이동 방향이 불확실함 | 이동 안내 생성 | 이동 지시 대신 정지 및 재확인 안내가 생성된다 |

- 3.4 E4 – 이동 상태 및 층간 이동 관리

US-07 현재 위치 및 층간 이동 상태 관리

| Epic | E4 이동 상태 및 층간 이동 관리 | US ID | US-07 |
| --- | --- | --- | --- |
| User Story (As a [Actor] / I want [행동] / So that [가치]) |  |  |  |
| As a 시각장애인 사용자로서 I want 이동 중 현재 위치와 층간 이동 상태가 유지되기를 원한다. So that 층이 바뀌더라도 목적지까지 길안내를 이어갈 수 있다 |  |  |  |
| Priority | ☑ Must ☐ Should ☐ Could ☐ Won't | Estimate (SP) | 8 SP |

Acceptance Criteria  (Given / When / Then — 핵심 3~5개만 요약)

| AC ID | Given (상황) | When (행동) | Then (결과) |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | 현재 위치가 3층으로 확인됨 | 이동 상태 저장 | 현재 층이 3층으로 기록된다 |
| AC-02 | 현재 3층이고 목적지가 4층에 존재 | 층간 이동 안내 요청 | 층간 이동이 필요한 상태로 전환된다 |
| AC-03 | 계단 또는 엘리베이터를 이용하는 중 | 새로운 환경 정보 입력 | 층간 이동 상태와 목적지 정보가 유지된다 |
| AC-04 | 4층 도착이 확인됨 | 이동 상태 갱신 | 현재 층이 4층으로 변경되고 길안내가 재개된다 |

- 3.5 E5 – 경로 이탈 및 오류 복구

US-08 인식 불확실성에 따른 정지 및 재탐색

| Epic | E5 경로 이탈 및 오류 복구 | US ID | US-08 |
| --- | --- | --- | --- |
| User Story (As a [Actor] / I want [행동] / So that [가치]) |  |  |  |
| As a 시각장애인 사용자로서 I want 주변 환경을 정확하게 판단할 수 없을 때 정지 및 재탐색 안내를 받고 싶다. So that 잘못된 방향으로 이동하는 위험을 줄일 수 있다. |  |  |  |
| Priority | ☑ Must ☐ Should ☐ Could ☐ Won't | Estimate (SP) | 5 SP |

Acceptance Criteria  (Given / When / Then — 핵심 3~5개만 요약)

| AC ID | Given (상황) | When (행동) | Then (결과) |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | 환경 인식 결과가 불확실함 | 이동 방향 판단 요청 | 정지 안내가 생성된다 |
| AC-02 | 서로 충돌하는 방향 정보가 추출됨 | 이동 방향 판단 요청 | 특정 방향을 확정하지 않고 재탐색을 요청한다 |
| AC-03 | 이동에 필요한 단서가 부족함 | 길안내 요청 | 추가 이미지 확보를 요청한다 |
| AC-04 | 재탐색 후 유효한 이동 단서가 확인됨 | 길안내 재개 요청 | 확인된 정보를 바탕으로 이동 안내를 재개한다 |

US-09 경로 이탈 감지 및 안내 복구

| Epic | E5 경로 이탈 및 오류 복구 | US ID | US-09 |
| --- | --- | --- | --- |
| User Story (As a [Actor] / I want [행동] / So that [가치]) |  |  |  |
| As a 시각장애인 사용자로서 I want 이동 경로를 벗어났을 때 이를 감지하고 안내를 복구하고 싶다. So that 잘못된 경로로 계속 이동하지 않고 목적지 탐색을 이어갈 수 있다. |  |  |  |
| Priority | ☐ Must ☑ Should ☐ Could ☐ Won't | Estimate (SP) | 8 SP |

Acceptance Criteria  (Given / When / Then — 핵심 3~5개만 요약)

| AC ID | Given (상황) | When (행동) | Then (결과) |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | 현재 환경 정보가 예상 경로와 일치하지 않음 | 이동 상태 확인 | 경로 이탈 가능성이 감지된다 |
| AC-02 | 경로 이탈이 확인됨 | 재탐색 수행 | 새로운 환경 정보를 바탕으로 이동 방향을 재판단한다 |
| AC-03 | 재탐색 후 현재 위치가 확인됨 | 길안내 재개 | 기존 목적지를 유지한 상태로 안내를 재개한다 |
| AC-04 | 재탐색 후에도 위치를 확인할 수 없음 | 길안내 요청 | 임의의 이동 방향을 안내하지 않고 추가 확인을 요청한다 |

- 4. 전체 Backlog 목록 (우선순위 정렬)

| 순위 | US ID | User Story 요약 | Epic | Priority | SP | 배치 Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | US-03 | 실내 표지판 및 주요 시설 인식 | E2 | Must | 8 | Sprint 1 |
| 2 | US-04 | 랜드마크 및 방향 정보 추출 | E2 | Must | 8 | Sprint 1 |
| 3 | US-01 | 음성 기반 목적지 설정 | E1 | Must | 5 | Sprint 1 |
| 4 | US-05 | 목적지 기반 이동 방향 판단 | E3 | Must | 8 | Sprint 1 |
| 5 | US-06 | 단계별 이동 안내 생성 | E3 | Must | 5 | Sprint 1 |
| 6 | US-02 | 이동 안내 음성 출력 및 재요청 | E1 | Must | 5 | Sprint 2 |
| 7 | US-07 | 현재 위치 및 층간 이동 상태 관리 | E4 | Must | 8 | Sprint 2 |
| 8 | US-08 | 인식 불확실성에 따른 정지 및 재탐색 | E5 | Must | 5 | Sprint 2 |
| 9 | US-09 | 경로 이탈 감지 및 안내 복구 | E5 | Should | 8 | Sprint 2 |

- 4.1 Won't — 이번 학기에 포함하지 않는 항목

| 번호 | 항목 | 이번 학기 제외 사유 | 향후 계획 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 실외 GPS 내비게이션 연동 | 실내 길안내가 핵심 개발 범위이며, 실외 경로 연동은 추가 개발이 필요함 | 실내·실외 연속 길안내 기능으로 확장 검토 |
| 2 | 다중 건물 및 대규모 실내 공간 지원 | 초기 실험 대상 공간을 중심으로 검증하며, 다양한 건물 구조에 대한 일반화는 추가 검증이 필요함 | 대상 건물 확대 및 범용성 검증 |
| 3 | 실시간 장애물 회피 및 충돌 방지 | 별도의 거리 측정 및 장애물 감지 기술이 필요하여 현재 개발 범위를 초과함 | 거리 센서 또는 장애물 감지 모델 연동 검토 |

- 5. Release Plan

- 5.1 팀 Capacity 가정

| Sprint 길이 | 4주 (8~11주) |
| --- | --- |
| 팀 인원 / 주당 가용 시간 | 5인 / 3시간 |
| Sprint 1 계획 SP | 34 SP |
| Sprint 1 실제 완료 SP (velocity) |  |
| 보정된 Sprint 2 계획 SP |  |

- 5.2 Sprint 배치

| Sprint | 주차 | Sprint Goal | 포함 User Story (ID) | SP 합계 | 제품 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 7주 | 개발 환경 구축 및 시스템 구조 설계 | - | - | 멀티 에이전트 아키텍처 및 개발 환경 구성 |
| Sprint 1 | 8 ~ 11주 | 실내 환경 인식 및 기본 길안내 기능 구현 | US-03, US-04, US-01, US-05, US-06 | 34 | 이미지 기반 환경 인식 및 목적지에 따른 기본 이동 지시 생성 가능 |
| Sprint 2 | 12 ~ 15주 | 음성 안내, 층간 이동 및 오류 복구 기능 통합 | US-02, US-07, US-08, US-09 | 26 | 음성 기반 실내 길안내 통합 프로토타입 구현 및 핵심 시나리오 검증 |

- 5.3 Release Plan 요약

| Sprint | SP | 비율 | 제품 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 34 SP | 56.7% | 실내 환경 인식 및 기본 이동 안내 가능 |
| Sprint 2 | 26 SP | 43.3% | 음성 기반 통합 길안내 및 오류 복구 기능 구현 |
| 합계 | 60 SP | 100% | 실내 내비게이션 프로토타입 완성 목표 |

- 6. Definition of Done (팀 합의)

| 완료 기준 (Definition of Done) | 합의 |
| --- | --- |
| 코드 작성 완료 및 저장소(main 브랜치)에 병합됨 | ☐ |
| 핵심 기능 단위 테스트 통과 | ☐ |
| 해당 User Story의 모든 Acceptance Criteria 통과 | ☐ |
| 시연 환경에서 실행 확인 및 README 갱신 | ☐ |
| AI 인식 및 판단 기능의 테스트 결과 기록 | ☐ |
| 인식 실패 및 불확실한 상황에 대한 예외 처리 확인 | ☐ |

- 7. Backlog Refinement 계획

| 수행 시점 · 주기 | 매 Sprint 중간 1회 및 Sprint Review 이후 필요시 수행 |
| --- | --- |
| 참여자 | Product Owner, Scrum Master, 개발팀 전원 |
| 갱신 기준 | Sprint Review 피드백, Retrospective 개선 사항, VLM 인식 정확도 및 길안내 테스트 결과, 개발 중 발견한 기술적 제약·의존성 |
| 갱신 내용 | 신규 요구사항 추가, 불필요한 항목 삭제, User Story 분할 및 SP 재추정, 우선순위(MoSCoW) 조정, Acceptance Criteria 및 Sprint 배치 수정 |
| 기록 방법 | 변경 사항을 Product Backlog의 Document Revision History에 기록하고, 관련 User Story 상세 명세서 및 GitHub 이슈에 반영 |

- 8. 제출 전 자가점검 체크리스트

| 자가점검 항목 | 확인 |
| --- | --- |
| [문서] 프로젝트명 · 조 · 조원 · PO · SM · 제출일자 · GitHub 저장소를 모두 기재했는가? | ☑ |
| [DEEP-D] 상위 항목은 AC까지 상세하고, 먼 항목은 개략적으로만 적었는가? | ☑ |
| [DEEP-E] 모든 항목에 Story Point가 있는가? | ☑ |
| [DEEP-E] 매 Sprint 갱신 계획(Refinement)이 있는가? | ☑ |
| [DEEP-P] 가치 · 위험 · 의존성 기준으로 정렬하고 MoSCoW로 표기했는가? | ☑ |
| [점검] 맨 위 3~5개 항목을 지금 바로 Sprint에 넣을 수 있는가? | ☑ |
| Vision이 5~8줄이고, Success Metrics가 측정 가능한 정량 목표 3~5개인가? | ☑ |
| Epic을 UI 화면 이름이 아니라 도메인(업무) 기준으로 묶었는가? | ☑ |
| [INVEST] 각 Story가 독립적 · 협상 가능 · 가치 있음 · 추정 가능 · 작음 · 테스트 가능한가? | ☑ |
| 13 SP를 넘는 스토리를 분할했는가? (CRUD 분리 / 정상 · 예외 흐름 분리 / 데이터 유형별 분리) | ☑ |
| So that이 기능의 반복이 아니라 사용자 이익 · 가치로 쓰였는가? | ☑ |
| AC를 "~할 수 있다"가 아니라 Given / When / Then으로 썼는가? | ☑ |
| Story Point를 시간으로 환산하지 않고, Planning Poker로 팀 전체가 합의했는가? | ☑ |
| Won't 항목을 명시하여 이번 학기 범위를 닫았는가? | ☑ |
| Release Plan의 SP 합계와 Sprint별 배치가 서로 일치하는가? | ☑ |
| SP 합계를 팀 Capacity와 대조했는가? | ☑ |
| Definition of Done을 팀이 합의하여 문서로 남겼는가? | ☑ |
| 우선순위를 Product Owner가 최종 결정했는가? | ☑ |
| 파란색 예시 문구를 모두 삭제했는가? | ☑ |
| [부록] 작성 가이드 페이지를 삭제했는가? | ☑ |
| 문서를 GitHub 저장소에 업로드했는가? | ☑ |