문제정의서 (연구개발계획서)

4주차 · 문제 정의 확정과 연구개발 계획 수립

| 프로젝트명 | 시각장애인을 위한 Vision AI 기반 실내 내비게이션 |
| --- | --- |

| 조 | 2 조 |
| --- | --- |
| 지도교수 | 김재정 교수 (서명) |
| 조원 | 202102625 김윤재 / 202002507 손정혁 / 202102677 이상혁 / 202202643 조민정 / 202002573 최정연 |
| 제출일자 | 2026. 10. 01. |
| GitHub 저장소 | https://github.com/CNU-26-VLM-navigation/CNU-26-team02 |

Document Revision History

| Rev# | Date | Affected Section | Author |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026/10/01 | 최초 작성 | 조민정 |

※ 분량: 본문(1~4장) 5쪽 내외 — 표 · 그림을 포함한 기준이며, 참고문헌과 부록은 분량에 포함하지 않는다.

※ 본 문서는 3주차 「브레인스토밍 결과(양식 3)」에서 확정한 문제 정의문과 최종 아이디어를 출발점으로 작성한다.

- 1. 연구개발의 배경 및 필요성

- 1.1 문제 정의 (3주차 결과 확정)

※ 양식 3 §2.1의 최종 문제 정의문을 그대로 옮기고, 이번 주차에 확정한 표현으로 다듬는다.

| 문제 정의문 (HMW) | 어떻게 하면 우리가 시각장애인이 사전 인프라가 없는 낯선 실내에서도 현재 위치와 이동 방향을 스스로 확인하며 목적지까지 독립적으로 이동할 수 있게 할 수 있을까? |
| --- | --- |
| 대상 이해당사자 | 시각장애인 |
| 핵심 고충 · 니즈 (pain / gain) | 시각 안내정보 활용이 어려움, 경로 이탈 사실 자체를 알수없음. |

- 1.2 국내 · 외 연구개발 현황과 기존 솔루션의 한계

※ 양식 2 §2.2(기존 · 유사 솔루션 조사)를 확장한다. 논문 · 제품 · 서비스를 구분하고 출처를 반드시 남긴다.

| 번호 | 구분 (국내/국외) | 사례 · 논문 · 제품명 | 주요 내용 | 한계점 · 미충족 니즈 | 출처 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 국내 | Be My Eyes | 원격 자원봉사/AI. 촬영된 사진을 AI가 분석하여 상세 설명. 실시간 영상통화를 통한 자원봉사자의 이동 보조 | 자원봉사자 연결 대기 및 통신 환경 의존성, 실시간 빠른 길안내가 어렵고 타인 의존 구조가 지속됨 | 유사서비스 |
| 2 | 국외 | AgenticNav | VLM에 행동·깊이·기억·정지 도구를 제공하여 환경을 관찰하고 필요한 정보를 선택적으로 활용하며 Navigation 수행 | 로봇 중심의 Navigation 연구로, 시각장애인의 실내 이동을 위한 안내·상호작용은 고려되지 않음 | AgenticNav, 2026 |
| 3 | 국외 | VLMnav | VLM이 주변 이미지를 직접 이해하고 환경에 맞는 다음 행동을 선택 | 복잡한 실제 환경에서 지속적인 이동과 상황 변화에 대응하는 데 한계 | VLMnav, PMLR 2025 |
| 4 | 국외 | NavGPT | LLM이 환경 정보를 바탕으로 상황을 추론하고 다음 Navigation 행동을 결정 | 환경의 시각 정보를 직접 이해하기보다 텍스트로 변환된 정보에 의존 | NavGPT, AAAI 2024 |

- 1.3 연구개발의 필요성 및 중요성

※ 위 현황과 한계를 근거로, 이 프로젝트가 왜 필요하고 왜 중요한지를 기술한다.

Be My Eyes는 AI 또는 원격 자원봉사자를 통해 주변 상황을 설명받을 수 있지만, 통신 환경과 타인에게 의존해야 하며 이동 중 연속적인 길안내가 어렵다. 또한 AgenticNav, VLMnav, NavGPT 등의 연구는 주변 환경을 인식하고 다음 행동을 결정할 수 있지만, 주로 로봇 Navigation을 목적으로 하여 시각장애인에게 필요한 실시간 음성 안내, 층간 이동, 위치 재확인, 오류 복구 등은 충분히 고려되지 않았다. 따라서 본 프로젝트는 VLM으로 실내의 시각 정보를 실시간 인식하고, 이를 음성 길안내로 제공하는 시스템을 개발하고자 한다. 이를 통해 별도의 인프라나 타인에 대한 의존을 줄이고, 시각장애인의 독립적이고 안전한 실내 이동을 지원하는 것을 목표로 한다.

- 2. 연구개발의 목표 및 내용

- 2.1 최종 목표

※ "누구의 어떤 니즈 · pain을 어떻게 해결한다"가 한 문장에 드러나게 쓴다.

시각장애인이 사전 인프라가 없는 낯선 실내에서도 주변의 시각·공간 정보를 활용해 현재 위치와 이동 방향을 확인하며 목적지까지 독립적으로 이동할 수 있는 Vision AI 기반 실내 내비게이션을 개발한다.

- 2.2 컨셉 개발 결과

2.2.1 고정 주제(코어 기능) 선정

※ 고정 주제는 컨셉에 반드시 포함되어야 할 핵심 아이디어(코어 기능)이다. 의사결정 그리드(중요도 × 실현가능성) 또는 멀티보팅 결과를 근거로 적는다.

| 번호 | 고정 주제 (코어 기능) | 포함된 아이디어 (양식 3 §3.3의 번호) | 선정 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 실내 안내정보 인식 및 길안내 | 1, 11, 12, 13, 24 | 표지판·호실·층 표시 등 기존 정보를 활용해 목적지 방향을 안내하는 핵심 기능 |
| 2 | 현재 위치 및 이동 상태 확인 | 2, 3, 14, 17, 28 | 이동 중 올바른 경로로 가고 있는지 지속적으로 확인하기 위해 필요 |
| 3 | 불확실 상황 재탐색 및 오류 복구 | 4, 8, 9, 10, 16, 25, 26 | 인식이 불확실하거나 경로를 이탈했을 때 잘못된 안내를 방지하고 이동을 복구하기 위해 필요 |
| 4 | 핸즈프리 음성 인터페이스 | 15, 21 | 흰지팡이를 사용하는 이동 상황에서 스마트폰을 계속 들고 조작하는 문제를 줄이기 위해 필요 |

2.2.2 냅킨 피치 (NABC)

| N (Need) — 해결해야 할 충족되지 않은 니즈 | A (Approach) — 니즈를 충족하기 위한 접근법 |
| --- | --- |
| 낯선 실내에서 타인의 도움 없이 현재 위치와 이동 방향을 파악하고 목적지까지 이동할 수 있는 안내 수단이 필요하다. 기존 방식은 사람의 안내에 의존하며, 실내에서는 이동 중 현재 위치와 경로를 지속적으로 확인하기 어렵다. | 카메라와 Vision AI로 표지판·호실·층 표시·엘리베이터 등 기존 실내 정보를 인식하고, 이를 바탕으로 현재 위치와 다음 이동 방향을 음성으로 안내한다. 이동 중 주변을 다시 인식하여 경로를 확인하고, 불확실하거나 경로를 이탈하면 재탐색한다. |
| B (Benefit) — 고객이 얻는 혜택 / 우리가 얻는 혜택 | C (Competition) — 경쟁 상대와 우리의 강점 |
| 고객 - 타인에 대한 길찾기 의존 감소, 초행길 실내에서 독립적인 목적지 탐색, 이동 중 위치·방향 확인 및 오류 복구 가능 프로젝트 - VLM·OCR 기반 실내 Navigation 적용 가능성 검증, 사전 인프라 없는 실내 길안내 구조 구현 | Be My Eyes: AI 및 원격 자원봉사자를 통해 주변 상황을 상세하게 설명 비콘 기반 실내 안내: 설치된 공간에서 위치를 파악하여 안정적인 실내 안내 제공 우리의 강점 - 별도 비콘·마커 없이 기존 실내 안내정보를 활용 - 단순 정보 설명을 넘어 목적지에 따른 이동 방향을 안내 - 이동 중 위치·방향을 지속적으로 확인하고 경로 이탈 시 재탐색 |

2.2.3 컨셉 시트

※ 컨셉은 3~4개를 만들어 보고 그중 하나를 확정한다. 확정한 컨셉을 아래에 작성한다.

| 컨셉명 | Vision AI 기반 실내 내비게이션 | 슬로건 | “보이는 정보를, 이동할 수 있는 안내로” |
| --- | --- | --- | --- |
| 목표 고객 | 병원·관공서·대학 등 낯선 실내 공간을 혼자 이동해야 하는 시각장애인 | 가치 제안(gain) | 사전 인프라나 타인의 도움에 의존하지 않고, 주변 정보를 활용해 목적지까지 독립적으로 이동할 수 있도록 지원한다. |
| 컨셉 이미지 · 스케치 · 스토리보드 (제품: 이미지/활용 상황, 서비스: 프로세스 맵, 앱: 핵심 화면) |  |  |  |
| 주요 기능 · 스펙 · 특징 (코어 기능과 추가 · 부가 기능을 구분하여 기술) |  |  |  |
| [코어 기능] - 표지판·호실·층 표시 등 실내 안내정보 인식 - 목적지에 필요한 정보 선별 및 이동 방향 안내 - 이동 중 현재 위치·진행 방향 지속 확인 - 인식 불확실 및 경로 이탈 시 재탐색·복구 [추가,부가 기능] - 음성 목적지 입력 - 짧은 행동 중심 음성 안내 - 엘리베이터·계단·안내데스크 등을 랜드마크로 활용 - 목적지 호실 및 출입문 위치 재확인 - 핸즈프리 카메라 인터페이스 |  |  |  |
| 유저 인사이트 (컨셉을 이끌어낸 사용자의 통찰 · 니즈 · pain point) |  |  |  |
| “정보가 없는 것이 아니라, 눈앞에 있는 정보를 이동에 활용할 수 없는 것이 문제다.” “표지판을 읽어주는 것만으로는 부족하고, 지금 어디로 가야 하는지를 알려주는 안내가 필요하다.” |  |  |  |

- 2.3 개발 범위

※ 컨셉 시트의 기능을 이번 학기에 개발할 것과 이후로 미룰 것으로 나눈다. 여기서 정리한 코어 기능이 6주차 Product Backlog의 입력이 된다.

| 번호 | 구분 (코어/부가/제외) | 기능명 | 설명 | 판단 근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 코어 | 실내 안내정보 인식 | 카메라로 표지판·호실·층 표시 등 이동에 필요한 정보 인식 | 최종 선정 아이디어의 핵심 기능 |
| 2 | 코어 | 목적지 기반 이동 방향 안내 | 인식된 정보와 목적지를 바탕으로 다음 이동 방향을 음성으로 안내 | 단순 정보 인식과 차별화되는 핵심 가치 |
| 3 | 코어 | 이동 상태 확인 | 이동 후 주변을 재인식하여 현재 경로와 진행 방향 확인 | 지속적인 위치·방향 확인 니즈 반영 |
| 4 | 코어 | 재탐색 및 오류 복구 | 위치 판단이 불확실하거나 경로 이탈 시 주변을 다시 탐색 | 오안내 시 독립적 복구가 어렵다는 Pain 반영 |
| 5 | 부가 | 핸즈프리 인터페이스 | 웨어러블 카메라와 음성 입출력으로 스마트폰 조작 최소화 | 흰지팡이 사용 중 양손 사용 문제 개선 |

- 2.4 달성 지표

※ 1주차 디자인 개요서에서 잠정치로 적었던 지표를 여기서 확정한다.

| 번호 | 구분 (정량/정성) | 지표 | 목표치 | 측정 방법 · 시점 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 정량 | 목적지 도달 성공률 | 80% 이상 | 실제 실내 테스트 시 출발지→목적지 도달 성공 여부 측정 |
| 2 | 정량 | 실내 안내정보 인식 성공률 | 80% 이상 | 표지판·호실·층 표시 등의 정답 대비 인식 성공 비율 |
| 3 | 정량 | 잘못된 방향 안내 횟수 | 경로당 1회 이하 | 실내 이동 테스트 중 잘못된 방향 안내 횟수 기록 |
| 4 | 정성 | 안내 이해도 및 유용성 | 5점 만점 중 4점 이상 | 프로토타입 사용 후 사용자 평가 |

- 3. 연구개발의 추진전략 및 방법

- 3.1 AS-IS 시나리오 (현재 사용자의 경험)

※ 사용자가 현재 어떤 순서로 행동하는지를 번호를 붙여 기술하고, 마지막에 문제점을 명시한다. 가능한 한 여러 개를 만들어 본다.

시나리오: 처음 방문한 건물에서 강의실 찾기 - 건물 입구까지 점자블록과 흰지팡이를 이용해 이동한다. - 로비에 진입하지만 목적지 방향을 알 수 없어 안내데스크나 주변 사람에게 길을 묻는다. - “3층에서 내려 오른쪽 끝”과 같은 설명을 듣고 이동 경로를 기억한다. - 엘리베이터에서 내린 후 현재 위치와 진행 방향을 다시 파악하기 어렵다. - 복도와 갈림길에서 표지판·호실 번호를 확인할 수 없어 이동 방향을 확신하지 못한다. - 필요하면 시각보조 앱으로 주변 정보를 확인하지만, 문자·사물 설명만으로는 목적지 방향을 판단하기 어렵다. - 결국 주변 사람에게 다시 질문하여 목적지에 도착한다. 문제점: 이동 과정에서 현재 위치와 방향을 지속적으로 확인할 수 없어 타인의 안내와 기억에 반복적으로 의존한다.

- 3.2 TO-BE 시나리오 (디자인 시나리오)

※ 확정한 컨셉을 적용했을 때 사용자의 경험이 어떻게 바뀌는지를 같은 형식으로 기술한다. AS-IS의 어느 문제점이 해소되는지 대응이 보이게 쓴다.

시나리오: Vision AI 실내 내비게이션으로 강의실 찾기 - 사용자가 “410호 찾아줘”와 같이 음성으로 목적지를 입력한다. - 카메라가 주변의 표지판·호실·층 표시·엘리베이터 등을 인식하여 현재 상황을 파악한다. - 시스템이 “엘리베이터로 이동하세요”와 같이 다음 행동을 음성으로 안내한다. - 이동 후 주변을 다시 인식하여 현재 위치와 올바른 경로로 이동 중인지 확인한다. - 인식이 불확실하거나 경로를 벗어나면 이동을 멈추고 주변을 재탐색하여 경로를 다시 안내한다. - 목적지의 호실 번호와 출입문 위치를 확인한 후 도착을 안내한다. 개선점: 사용자가 이동 중 현재 위치와 다음 행동을 지속적으로 확인할 수 있어 타인에게 반복적으로 길을 묻지 않고 목적지를 탐색할 수 있다.

- 3.3 프로토타이핑 계획

※ 아이디어 · 컨셉을 가장 간단 · 빠르게 구성해 피드백을 받는 것이 목적이다. 작고 단순하게 시작한다.

| 번호 | 프로토타입 형태 | 목적 (무엇을 확인) | 대상 사용자 | 방법 · 도구 | 시기 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 스토리보드 | 전체 이용 흐름과 음성 안내 방식이 이해되는지 확인 | 팀원 / 시각장애인 | 사용자 이동 시나리오 작성 | 10월 초 |
| 2 | Wizard of Oz 프로토타입 | 실제 이동 중 어떤 시점에 어떤 안내가 필요한지 확인 | 시각장애인 | 실제 실내 공간에서 시스템 안내를 사람이 대신 제공 | 10월 |
| 3 | 기능 프로토타입 | 표지판·호실 등 시각정보 인식과 다음 행동 안내 가능성 확인 | 팀원 | 카메라 + Vision AI | 10~11월 |
| 4 | 통합 프로토타입 | 목적지 설정부터 도착까지 전체 이동 과정 검증 | 시각장애인 | Vision AI + 음성 안내 시스템 | 11~12월 |

※ 프로토타입 형태 예: 컨셉 시트 · 스토리보드 · 종이(페이퍼) 프로토타입 · UI 목업(Figma) · 유즈케이스 · 유즈 시나리오 · 비디오 프로토타이핑

- 3.4 테스트 계획

※ 테스트는 디자인 시나리오가 AS-IS를 실제로 개선했는지, 사용자의 니즈 · pain · gain을 반영했는지, 새로운 불편이 생기지 않았는지를 검증하는 과정이다.

| 단계 | 계획 내용 | 시기 |
| --- | --- | --- |
| Pre-test | 교내 실내 공간에서 시각장애인을 대상으로 길안내 프로토타입을 테스트한다. 출발지와 목적지를 정하고, 갈림길·층간 이동 등이 포함된 이동 경로와 관찰 항목을 준비한다. | 프로토타입 제작 후 |
| Test | 사용자가 프로토타입의 음성 안내를 직접 경험하며 목적지까지 이동하도록 한다. 이동 과정을 관찰하고, 안내가 이해되었는지·어려웠던 지점은 어디였는지 질문한다. | 테스트 당일 |
| Post-test | 목적지 도달 여부, 경로 이탈·재탐색 발생 지점과 사용자 의견을 확인한다. 불필요하거나 이해하기 어려운 안내와 부족했던 기능을 정리하여 프로토타입에 반영한다. | 테스트 직후 |

※ 프로토타이핑 → 테스트 → 수정을 반복하고, 그 과정을 반드시 기록으로 남긴다. (무엇이 문제였고 어떻게 개선했는지)

- 3.5 개발 환경 및 기술 스택

| 구분 | 선정 내용 | 선정 이유 |
| --- | --- | --- |
| 언어 · 프레임워크 | Python 기반 AI 모델 개발 | AI 모델 연동 및 빠른 프로토타입 구현에 적합 |
| 데이터 · DB | 실내 환경 이미지 데이터셋, JSON 구조화 데이터 | 동일 조건의 모델 성능 비교 및 입·출력 표준화 |
| 하드웨어 · 장비 | 스마트폰 카메라·마이크, 학과 GPU 서버 | 별도 장비 없이 입력을 수집하고 로컬 VLM을 구동 |
| 협업 · 형상관리 | Git/GitHub, 공통 기술 명세 | 코드 변경 이력 및 팀원별 개발 결과 통합 관리 |
| 기타(배포 · 테스트) | Docker 기반 실행환경, VLM 비교 테스트 | 실행환경을 통일하고 모델별 성능·지연시간 비교 |

- 4. 연구개발 팀의 구성 및 프로젝트 추진 일정

- 4.1 팀 구성 및 역할

| 이름 | 학번 | 역할 | 담당 기능 · 업무 | 보완이 필요한 역량과 학습 계획 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 조민정 | 202202643 | 팀장, 기획 | 프로젝트 일정·문서 관리, 사용자 시나리오 설계, 개발 진행상황 통합 | 전체 AI 파이프라인 및 개발 결과 문서화 역량 보완 |
| 김윤재 | 202102625 | AI 개발 | VLM 후보 모델 실행 및 실내 이미지 인식 성능 검증 | VLM 구조, 프롬프트 설계 및 모델 평가 방법 학습 |
| 손정혁 | 202002507 | AI 개발 | VLM 후보 모델 실행 및 모델별 결과·Latency 비교 | GPU 환경 및 VLM 추론·최적화 방법 학습 |
| 이상혁 | 202102677 | 개발/인프라 | 모델 실행환경 구성, GPU 서버 및 Docker 환경 관리 | Docker 및 GPU 서버 배포·환경 구성 학습 |
| 최정연 | 202002573 | 개발/테스트 | 공통 이미지 데이터셋 구축, 모델 출력 수집 및 평가 | AI 테스트셋 구축 및 성능 평가 방법 학습 |

※ 역할 예: 팀장 / Product Owner / Scrum Master / 개발(프론트 · 백엔드 · AI) / 테스트 · 문서

- 4.2 추진 일정

※ 수업 진행은 강의계획서 기준이며, 팀의 추진 내용과 산출물을 채워 넣는다.

| 주차 | 기간 | 수업 진행 (강의계획서) | 팀 추진 내용 · 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 10/5 | Agile(Scrum) 프로세스 소개, 프로토타이핑과 테스트 | VLM 후보 선정 및 공통 실내 이미지 테스트셋 구축, 모델별 1차 실행 결과 확보 |
| 6 | 10/12 | Product Backlog 정의 (User Story, 우선순위) | VLM 성능·Latency 비교 및 모델 선정, 입·출력 JSON 구조 구체화 |
| 7 | 10/19 | Sprint 0 — 시스템 구조 초안 설계, 개발 환경 구축 | 전체 시스템 구조 확정, 스마트폰 웹 프로토타입 및 AI 실행환경 구축 |
| 8 | 10/26 | Sprint 1 시작 — 핵심 기능 1개 선정 및 구현 시작 | 음성 목적지 입력과 VLM 상황 인식을 연계한 핵심 기능 구현 시작 |
| 9 | 11/2 | Sprint 1 구현 — 실행 가능한 시스템 확보 | 이미지 입력 → 상황 인식 → 이동 안내가 가능한 1차 시스템 구현 |
| 10 ~ 11 | 11/9 ~ 11/16 | Sprint 1 Review — 핵심 기능 실행 검증, 시연 | 실내 이동 시나리오 기반 기능 검증 및 인식 오류·Latency 개선 |
| 12 | 11/23 | Sprint 2 시작 — 기능 확장 및 예외처리 대상 선정 | 층간 이동, 재탐색·오류 복구 등 예외 상황 기능 확장 |
| 13 | 11/30 | Sprint 2 구현 | 전체 기능 통합 및 실제 실내 환경 테스트, 사용자 안내 방식 개선 |
| 14 ~ 15 | 12/7 ~ 12/14 | Sprint 2 Review, 최종 발표 · 시연 | 최종 시스템 검증 및 시연 준비, 결과 보고서·발표 자료 완성 |

- 4.3 위험 요소 및 대응 방안

| 번호 | 예상 위험 요소 | 영향 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 로컬 VLM의 실내 환경 인식 성능 부족 | 잘못된 상황·방향 인식으로 안내 정확도 저하 | 여러 VLM을 동일 데이터셋으로 비교하고, 성능 부족 시 VLM과 판단 LLM의 역할을 분리 |
| 2 | 모델 추론 지연으로 실시간 안내 어려움 | 이동 중 안내가 늦어져 사용성 저하 | 모델별 Latency를 측정하고 경량 모델·양자화 등 최적화 방법 검토 |
| 3 | 실내 환경 변화 및 인식 실패 | 표지판·호실·랜드마크를 인식하지 못해 경로 안내 중단 | confidence 기반 재촬영·재탐색 및 RECOVERY_REQUEST를 통해 추측성 안내 방지 |

- 5. 참고문헌 (References)

※ 문제정의서 작성에 인용한 논문 · 보고서 · 기사 · 제품 자료를 모두 기재한다. 분량에 포함되지 않는다.

※ 표기 예:  [1] 홍길동, 김철수, "논문 제목", 한국정보과학회 논문지, 제52권 제3호, pp.101-110, 2025.    [2] 기관명, "보고서 제목", 발행처, 2025. (URL, 접속일)

[1] Jian Sun, Yuming Huang, He Li, Shuqi Xiao, Shenyan Guo, Maani Ghaffari, Qingbiao Li, Chengzhong Xu, Hui Kong, “SignNav: Leveraging Signage for Semantic Visual Navigation in Large-Scale Indoor Environments,” arXiv preprint arXiv:2603.16166, 2026. [2] Ayush Agrawal, Joel Loo, Nicky Zimmerman, David Hsu, “Sign Language: Towards Sign Understanding for Robot Autonomy,” arXiv preprint arXiv:2506.02556, 2025. [3] Kai Sheng, Liuyi Wang, Haojie Dai, Jinlong Li, Yongrui Qin, Zongtao He, Chengju Liu, Qijun Chen, “P2DNav: Panorama-to-Downview Reasoning for Zero-shot Vision-and-Language Navigation,” arXiv preprint arXiv:2605.19634, 2026. [4] Yijian Li, Changze Li, Hantian Shi, Jiaying Luo, Jiyuan Cai, Ming Yang, Tong Qin, “AgenticNav: Zero-Shot Vision-and-Language Navigation as a Tool-Calling Harness,” arXiv preprint arXiv:2606.10577, 2026. [5] Gengze Zhou, Yicong Hong, Qi Wu, “NavGPT: Explicit Reasoning in Vision-and-Language Navigation with Large Language Models,” Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, Vol. 38, No. 7, pp. 7641-7649, 2024. [6] Dylan Goetting, Himanshu Gaurav Singh, Antonio Loquercio, “End-to-End Navigation with Vision-Language Models: Transforming Spatial Reasoning into Question-Answering,” Proceedings of the International Conference on Neuro-symbolic Systems, PMLR, Vol. 288, pp. 22-35, 2025. [7] Yuhang Zhang, Haosheng Yu, Jiaping Xiao, Mir Feroskhan, “Grounded Vision-Language Navigation for UAVs with Open-Vocabulary Goal Understanding,” arXiv preprint arXiv:2506.10756, 2025. (오픈소스: Https://github.com/zzzzzyh111/Vision-Language-Fly )

- 6. 제출 전 자가점검 체크리스트

| 자가점검 항목 | 확인 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 · 조 · 조원 · 지도교수 · 제출일자 · GitHub 저장소 주소를 모두 기재했는가? | ☑ |
| §1.1의 문제 정의문이 3주차(양식 3)에서 확정한 문장과 일치하는가? | ☑ |
| 국내 · 외 현황 조사에 출처를 모두 남겼는가? | ☑ |
| 최종 목표가 "누구의 어떤 니즈를 어떻게 해결한다"로 읽히는가? | ☑ |
| 고정 주제(코어 기능)를 선정 근거와 함께 밝혔는가? | ☑ |
| 냅킨 피치(NABC) 네 칸이 모두 채워졌는가? | ☑ |
| 컨셉 시트에 컨셉명 · 슬로건 · 목표 고객 · 가치 제안 · 주요 기능 · 유저 인사이트가 모두 있는가? | ☑ |
| 개발 범위를 코어 / 부가 / 이번 학기 제외로 구분했는가? | ☑ |
| 달성 지표에 목표치와 측정 방법이 있는가? (1주차의 잠정치를 확정했는가?) | ☑ |
| AS-IS와 TO-BE 시나리오가 서로 대응되며, 어느 문제점이 해소되는지 보이는가? | ☑ |
| 프로토타이핑 계획에 형태 · 목적 · 대상 사용자 · 시기가 있는가? | ☑ |
| 테스트 계획이 Pre-test / Test / Post-test로 구성되어 있는가? | ☑ |
| 팀 역할과 주차별 추진 일정이 강의계획서 일정과 맞는가? | ☑ |
| 본문(1~4장)이 5쪽 내외인가? | ☑ |
| [부록] 작성 가이드 페이지를 삭제했는가? | ☑ |
| 문서를 GitHub 저장소에 업로드했는가? | ☑ |